**数据移植采购需求**

* **数据移植范围：**

整个迁移范围库中表的数量为1239张，内容涵盖了交易所核心竞价、清算、登记、管控等业务（其中不包含国际交易、询价交易、风控系统、数据服务、指数平台等周边系统）,询价导入的数据放在清算库中，ETF系统归属已经划至交易。

* **外包主要工作内容：**

1. 工具选择：根据附件1《数据移植方案v1.6》描述的数据移植工作分析中的几类情况，针对性的选择或者开发移植工具。
2. 样本验证：负责对交易所提供的验证样本进行移植，保证移植方案包括移植工具选取的可行性，同时确定移植工作的具体工作量，以及移植过程的技术数据（耗费时间、资源占用等）。
3. 移植实现：负责根据交易所提供的数据库表的映射关系，借助一些成熟的工具进行移植项目的开发实现，并随生产数据库的变化而不断迭代更新直至项目上线。
4. 数据验证：负责对移植后的数据进行技术方面的验证，验证方式至少包括技术验证、业务验证、正向与放反向等方式以确保数据的完整性和一致性。
5. 技术支持：负责整个数据移植项目的技术支持。
6. 上线支持：负责整个数据移植项目的上线支持。

* **外包人月数量：**

至少需要25个人月，详见附件1《数据移植方案v1.6》。

* **外包项目时间：**

从采购完成开始，到2017年1月3日GEMS2上线结束。